统一社会信用代码

123304004708931062

事业单位法人年度报告书

（ 2019  ）年度

| 单 位 名 称 | 嘉兴市高速公路建设指挥部 |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  |

国家事业单位登记管理局制

编号：133040000121

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 嘉兴市高速公路建设指挥部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 | 辖区高速公路建设项目管理 |  |  |
|  | 住 所 | 浙江省嘉兴市南湖大道902号 |  |  |
|  | 法定代表人 | 李云鸿 |  |  |
|  | 开办资金 | 650万元 |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助 |  |  |
|  | 举办单位 | 嘉兴市人民政府 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 650 |  | 650 |  |
| 网上名称 | 嘉兴市高速公路建设指挥部 公益 |  | 从业人数 | 10 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位今年以来登记事项末发生变化 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2019年度，我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，现将履职情况公示如下： 一、开展的主要工作 2019年，紧紧围绕重大项目建设和重点工作，各项工作扎实推进。完成年度投资46.56亿元，占年度计划投资的107.98%，实现了12个项目的快速推进。四个“百年百项”重大项目经过反复谋划终于开工，圆满完成市委市政府年初定下的目标。沪嘉城际铁路项目启动晚，步伐快，抽调精兵强将，全力以赴，先行工程超预期开工；南湖国际广场经过无数次反复，对标“国际范”，高标准完成方案设计，终于成蝶，超常规建设开工；快速路实现“当年开标，当年开工，当年架梁”，一季度被评为红旗项目，全年完成投资22.5亿元，占年度目标21.4亿元的105%；湾北二期围绕年内建成通车目标，坚持结果导向，攻坚克难、奋力冲刺，二季度被评为红旗项目，全年完成投资10.55亿元，占年度计划的117%，开通当天即被央视新闻联播报道并被列入省政府工作报告，项目的通车大大提升了长三角地区交通基础设施互联互通和服务水平。南湖出入口及景观提升、公交候车亭改造提升、国鸿城乡公交双溪路停车场等四个“中心城市品质提升项目”也全部完成年度目标任务。特别是南湖出入口改造在不封道的情况下，仅用两个月的时间就提前亮灯，受到市领导的高度赞扬。 二、取得的主要效益 本部自成立以来，积极推动交通基础设施建设，为长三角一体化发展当好先行者。主要承建了乍嘉苏高速、杭浦高速、杭州湾大桥北接线、申嘉湖高速、嘉绍跨江通道北接线工程等高速公路以及嘉湖一级公路、南湖大道、嘉善大道、南北湖大道南湖区段工程、沪杭王店连接线、07省道等干线公路。由此，嘉兴市域范围“三纵三横三连”高速网络建设加速完善，实现嘉兴中心城区（各乡镇）15分钟上高速，中心城区间30分钟直达，与周边主要城市60分钟互通的“153060”便捷路网格局。有利于嘉兴进一步融入长三角，打造长三角区域重要交通枢纽城市，对协同推动长三角一体化发展具有重要意义。为我市经济社会高质量发展起到了很大的促进作用，发挥了很好的社会效益。 三、下步打算: 2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会决战之年，本部将着力开展项目攻坚大会战,坚持精细管理，打造品质工程，迎难而上、克难而进，全力以赴推进市区快速路环线工程、南湖国际广场项目、钱江通道及接线项目等“百年百项”重点项目和“十大标志工程”建设，圆满完成市委市政府下达的各项工作任务。 |  |  |  |
| 文化类事业单位公益指标报表 | 文化类事业单位公益指标; 数值; 单位; 备注. |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉 情况 | 1、今年没有涉及奖惩事项。2、今年没有涉及诉讼事项。3、今年没有接到社会投诉。 |  |  |  |
| 接受 捐赠 资助 及其 使用 情况 | 无 |  |  |  |
| 事业 单位 委托 意见 | 兹承诺我单位年度报告书内容真实，并委托登记管理机关在网上公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 年 月 日 |  |  |  |
| 举办单位意见（含保密审查 意 见） | 经审查，同意公示。 分管领导： 公章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

| 填表人：王禾 | 联系电话：13757377045 | 报送日期： |
| --- | --- | --- |